Управление рисками

Тема: Программное средство «Система управления проектами»

- Выявление рисков

  - Диаграмма Исикавы

Рисунок 1 – Диаграмма Исикавы

  - Риски:

    - Нехватка квалифицированного персонала

    - Недостаток мотивации сотрудников

    - Неэффективные бизнес-процессы

    - Отсутствие четкой стратегии

    - Устаревшие технологии

    - Недостаток автоматизации

    - Отсутствие финансирования

    - Низкая рентабельность

    - Изменения на рынке

    - Недовольство клиентов

    - Проблемы с удержанием клиентов

- Оценка рисков

| Риск | Вероятность (1-5) | Последствия (1-5) | Важность |
| --- | --- | --- | --- |
| Нехватка квалифицированного персонала | 4 | 5 | 20 |
| Недостаток мотивации сотрудников | 3 | 4 | 12 |
| Неэффективные бизнес-процессы | 3 | 5 | 15 |
| Отсутствие чёткой стратегии | 4 | 4 | 16 |
| Устаревшие технологии | 3 | 5 | 15 |
| Недостаток автоматизации | 3 | 4 | 12 |
| Отсутствие или недостаток финансирования | 4 | 5 | 20 |
| Низкая рентабельность продуктов | 4 | 4 | 16 |
| Изменения на рынке | 3 | 4 | 12 |
| Недовольство клиентов | 4 | 4 | 16 |
| Проблемы с удержанием клиентов | 3 | 5 | 15 |

Два наиболее важных риска:

- Нехватка квалифицированного персонала

- Отсутствие или недостаток финансирования

- Анализ стратегий

#### Риск 1: Нехватка квалифицированного персонала

Описание: Этот риск может привести к трудностям в выполнении поставленных задач, задержкам в реализации проекта и росту общего объема работ.

#### Риск 2: Отсутствие финансирования

Описание: Недостаток финансирования может привести к невозможности завершения проекта в срок и с необходимым качеством, что также приведет к перерасходу бюджета и нарушению сроков.

Стратегия уклонения

Риск 1: Полностью снизить риск нехватки квалифицированного персонала невозможно. Однако можно уклоняться от него, выбирая более гибкую модель работы с персоналом, например, через аутсорсинг. Заключив контракты с фрилансерами или внешними агентствами, можно временно покрыть пробелы в навыках команды.

Риск 2: Что касается отсутствия финансирования, полностью уклониться от этого риска не получится, но можно уменьшить финансовую зависимость, уделяя больше внимания привлечению внешних инвестиций или грантов. Заключение предварительных соглашений с инвесторами о финансировании — это способ снижать вероятность нехватки бюджета.

Стратегия передачи

Риск 1: Можно передать ответственность за нехватку квалифицированного персонала стороннему рекрутинговому агентству, которое поможет с поиском и отбором кандидатов. Это позволит сместить фокус с внутренней команды на профессионалов, которые имеют больше ресурсов для поиска подходящих специалистов.

Риск 2: Передача риска отсутствия финансирования может осуществляться путем заключения долгосрочных контрактов с инвесторами или кредиторами. В уставе проекта можно прописать, что в случае нехватки финансирования необходимо пересмотреть эстетические требования или скорректировать бюджет.

Стратегия снижения

Риск 1: Для снижения вероятности нехватки квалифицированного персонала можно реализовать активные программы обучения и повышения квалификации для внутренних сотрудников. Привлечение бизнес-аналитиков для оценки потребностей и формирования требований к найму может значительно уменьшить риск их отсутствия.

Влияние риска: Также можно создать резерв специалистов, которые будут готовы присоединиться к команде в случае возникновения нехватки, что поможет снизить влияние данного риска на проект.

Риск 2: Снижение вероятности отсутствия финансирования возможно при разработке детального бизнес-плана и финансовой модели проекта. Привлечение финансового консультанта для создания реальных прогнозов поможет обезопасить проект от непредвиденных расходов.

Влияние риска: Включение в бюджет резерва на непредвиденные расходы может помочь минимизировать последствия нехватки финансирования, поскольку команда будет иметь возможность реагировать на неожиданные финансовые трудности.

Принятие риска

Риск 1: При нехватке квалифицированного персонала можно принять риск, заранее заложив резерв времени и бюджета на дополнительные расходы на обучение новых сотрудников или добавление временных работников. Размер резерва станет предметом переговоров с заказчиком и должен учитывать возможные трудности с выполнением требований.

Риск 2: Для риска отсутствия финансирования стратегия принятия будет аналогичной — необходимо учитывать возможность недостатка ресурсов и заложить резерв в бюджет. Это также будет предметом обсуждения, чтобы понять, какую сумму и время стоит зарезервировать.

Пассивное принятие: Для обоих рисков пассивным подходом станет использование заранее определенных резервов, которые могут быть задействованы в случае возникновения проблем. Это обеспечит большую гибкость и подготовленность команды к непредвиденным сложностям.

- Выбор наиболее реализуемой стратегии

На мой взгляд, наиболее реализуемая стратегий в данном случае – стратегия снижения, так как она обеспечивает баланс и в наибольшей мере заключает в себе все преимущества остальных стратегий